**IntelliFreeze**

**Intelligens élelmiszertárolás**

**Állapotjelentés**

Szerző:

Fodor Krisztián

Tartalom

[1. Időszak általános összefoglalása 3](#_Toc382154232)

[2. Időszak eseményei 3](#_Toc382154233)

[3. Elvégzett feladatok, feladatok készültsége 3](#_Toc382154234)

[4. Nyitott kérdések, problémák 3](#_Toc382154235)

[5. Következő időszak feladatai, eseményei 3](#_Toc382154236)

[6. Szerződés szerinti ütemezés és egyezetett eltérések 4](#_Toc382154237)

[6.1 Módosított ütemezés 4](#_Toc382154238)

[6.2 Szerződés szerinti ütemezés 4](#_Toc382154239)

[7. Azonosított kockázatok 4](#_Toc382154240)

[8. Változási kérelmek 4](#_Toc382154241)

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekt megnevezése** | IntelliFreeze Termékterv |
| **Projekt azonosító** | Termékterv1 |
| **Időszak** | 2014. 03. 03 – 2014. 03. 09. |
| **Projektvezető** | Fodor Krisztián |

# 1. Időszak általános összefoglalása

Az első időszak a termékterv tartalmi elvárásainak felmérésével, valamint azok megoldására erőforrások allokálásával zajlott. A megfogalmazott becslések még közel sem tekinthetőek véglegesnek, ehhez elengedhetetlen a csapattal való egyeztetés.

# 2. Időszak eseményei

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dátum** | **Típus** | **Helyszín** | **Résztvevők** | **Esemény leírása** |
| 2014. 03. 09 |  |  | Fodor Krisztián | PDD valamint az első állapotjelentés elkészítése. |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 3. Elvégzett feladatok, és azok készültsége

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Feladat leírása** | **Felelős** | **Befejezés dátuma** | | **Készültség** |
| **Terv** | **Tény** |
| PDD | Fodor Krisztián | 03.09 | 03.09 | 100% |
| Első állapotjelentés | Fodor Krisztián | 03.09 | 03.09 | 100% |
|  |  |  |  |  |

# 4. Nyitott kérdések, problémák

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nyitott kérdések, problémák** | **Javasolt kezelési mód, döntés** | **Felelős** |
| A második prezentáló személye még nem teljesen tisztázott. | Az első megbeszélésen tisztázni, és véglegesíteni a feladat felelősét. | Fodor Krisztián |
|  |  |  |

# 5. Következő időszak feladatai, eseményei

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Feladat/esemény leírása** | **Felelős** | **Határidő** |
| A soron következő megbeszélésen ismertetni a tagokkal a feladatokat, illetve a felelősségeket. | Fodor Krisztián | 2014. 03. 10. |
| Megkezdeni a dokumentumok kidolgozását. | A csapat | 2014. 03. 13. |

# 6. Szerződés szerinti ütemezés és egyezetett eltérések

## 6.1 Módosított ütemezés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Mérföldkő** | **Átadandó termék** | **Felelős** | **Határidő** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

## 6.2 Szerződés szerinti ütemezés

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr.** | **Mérföldkő** | **Átadandó termék** | **Felelős** | **Határidő** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 7. Azonosított kockázatok

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kockázat** | **Bekövetkezési valószínűség** | **Potenciális kár** | **Kezelés módja** |
| Jelenleg még 0%-on áll a termékterv. Ilyenkor a csapattagok jellemzően nehezen kezdenek el dolgozni a feladaton. | 50% | közepes | Segítségnyújtás, valamint folyamatosan visszajelzések kérése. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 8. Változási kérelmek

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Azonosító** | **Megnevezés** | **Ráfordítás napban** | **Státusz** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |